Заголовок: Разработка одностраничного сайта-визитки для мамы (репетитора) под ключ + посадка на мой хостинг

Описание заказа:

Приветствую! Ищу ответственного и опытного специалиста, который создаст лаконичный, аккуратный и вызывающий доверие сайт-одностраничник для моей мамы — она работает репетитором.

Сразу отмечу: я не против использования ИИ в работе для ускорения процессов, но я категорически против новичков, которые бездумно генерируют шаблон за 5 минут, не умеют вносить ручные правки и не чувствуют композицию. Мне нужен человек, который вникнет в задачу, аккуратно впишет предоставленные материалы в интерфейс и доведет техническую часть до ума.

Что я предоставляю со своей стороны:

1. Оплаченный хостинг и домен (предоставлю доступы после согласования дизайна).

2. Пакет качественных фотографий (мама, процесс ее занятий с детьми).

3. Скан-копии дипломов и сертификатов.

4. Текстовую информацию (опыт, методика, цены, контакты).

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ (ЭТАПЫ РАБОТЫ):

Этап 1: Дизайн и прототип (Обязательное согласование)

• Разработать и предложить на выбор 2-3 концепта (варианта) главного экрана (разная цветовая гамма, расположение элементов), чтобы я мог выбрать вектор движения.

• Из предоставленной пачки фотографий профессионально отобрать лучшие, гармонично вписать их в дизайн (при необходимости сделать легкую цветокоррекцию или аккуратно убрать сложный фон).

• Снизу страницы оформить блок «Дипломы и сертификаты». Важно: перед размещением вам необходимо будет аккуратно замазать на сканах личные данные (серии/номера документов, адреса), оставив видимыми только ФИО, вуз и квалификацию. Блок должен быть с функцией увеличения фото при клике (lightbox).

Этап 2: Верстка и адаптивность

• Чистая верстка (на платформе [укажите, если принципиально, например: Tilda / WordPress / HTML+CSS]).

• 100% адаптивность. Сайт должен идеально, без съезжающих шрифтов и блоков, отображаться на смартфонах (iOS/Android), планшетах и ПК. Основной трафик будет с мобильных, поэтому это критично.

Этап 3: Техническая посадка и запуск

• Перенос и размещение готового сайта на мой хостинг.

• Привязка и делегирование моего домена, настройка бесплатного SSL-сертификата (https), чтобы сайт не горел в браузере как «Небезопасный».

• Настройка кликабельности всех контактов (при нажатии на телефон со смартфона — идет вызов, при клике на Telegram/WhatsApp — сразу открывается чат с мамой).

• Проверка корректной отправки форм обратной связи (заявки должны падать на указанную мной почту или в Telegram-бот без сбоев).

⚠️ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ:

Чтобы у нас не возникло споров в процессе работы, фиксируем сразу — в рамках этого заказа исполнитель обязуется выполнить:

1. Базовую SEO-оптимизацию: прописать теги Title, Description, заголовки H1-H3 для страницы, а также сжать изображения, чтобы сайт загружался быстрее 2 секунд.

2. Фавикон: создание и установка иконки сайта (favicon) для вкладки браузера.

3. Правки: в стоимость кворка входят до 3-х кругов комплексных текстовых и визуальных правок по ходу сдачи проекта.

4. Передача доступов: по окончании работ исполнитель передает мне все доступы к админ-панели и полностью удаляет конфиденциальные исходники (дипломы без ретуши) со своих устройств.

К отклику, пожалуйста, прикрепите:

1. Несколько примеров ваших реальных работ (желательно сайтов-визиток, сферы услуг или образования).

2. На чем именно вы предлагаете реализовать этот проект (код, WordPress, Tilda и т.д.)?

3. Итоговую стоимость за весь описанный объем под ключ и реальный срок выполнения.

Шаблонные отклики «Сделаю быстро и дешево» без портфолио и ответов на вопросы будут отклонены. Ищу надежного человека для приятного сотрудничества!